（様式）

1/2

助成事業完了報告書

宛　先：　日本財団　会長　　笹川陽平　殿

報告日付：　２００９年１０月１４日

事業ID：　２００８６９５７１４

事業名：　老人デイサービスセンターの改装

団体名：　（特）おとしよりの一日住宅縁がわ

代表者名：　杉山　みえ

TEL：　（０５４７）３７－３１８８

FAX：　（０５４７）３７－３１８８

事業完了日：　２００９年１０月０７日

事業費総額    ２，４００，０００ 円　　（収支計算書に記載する決算額）

自己負担額　　　１，４００，０００ 円

助成金額      １，０００，０００ 円

事業内容：（「何を、いつ、どこで、どのように」実施したのかを具体的に記入して下さい。）

施設名称　　通所介護事業所　第２縁がわ

工事内容　　風呂場の改修に伴うレイアウト変更

工事期間　　２００９年０８月１３日から１０月０７日

整備場所　　静岡県島田市河原１８－２２

面積、構造　　敷地１４５．５０㎡　　延床　９７．４０㎡　　木造平屋（民家、築５０年）

施設概要　　機能訓練室　台所　トイレ　浴室　生活相談室

定員　　　　　１０名

所有形態　　個人より賃貸借（５万円／月）

事業目標の達成状況：（目標の達成状況、事業成果、成功／失敗の要因を自己評価して下さい。）

浴室が広くなったので色々な身体状況の利用者に、安全で快適な入浴を提供できるようになった。　　　また歩行困難な車いすの利用者がトイレを経由して入浴できる様になり、介助者の動線もスムーズに成ったことで快適さが増した。

事業成果物：（作成した報告書・印刷物・ビデオなどの名称、部数を記入して下さい。）

資－１． 第２縁がわ　改装前後の平面図　　　　　　　　　１

資－２．　施設の外観写真　　　　　　　 　　　　　　　　　　　１

資－３． 第２縁がわ　改装前後の写真集　　　　　　　　　１

資－４． 改装前パンフレット　　　　　　　　　　　　　　　　　１

資－５． 改装後パンフレット　　　　　　　　　　　　　　　　　１

（様式）

2/2

収支計算書

（２００９年０８月１３日から２００９年１０月０７日まで）

| 収入の部 |  |  |  |  | （単位：円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 受入済額 | 未調達額 | 備考 |
| 日本財団助成金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |  |
| 自己負担 | 1,592,450 | 1,400,000 |  |  |  |
| 収入合計 | 2,592,450 | 2,400,000 | 1,000,000 |  |  |
| 支出の部 |  |  |  |  |  |
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 支出済額 | 未払額 | 備考 |
| 解体工事 | 60,000 | 60,000 |  | 0 |  |
| 給排水工事 | 387,290 | 387,290 |  | 0 |  |
| タイル・浴室造成工事 | 317,000 | 317,000 |  | 0 |  |
| 木工事 | 914,510 | 914,510 |  | 0 |  |
| 電気工事 | 179,000 | 179,000 |  | 0 |  |
| 設備機器 | 269,535 | 269,535 |  | 0 |  |
| ガス工事 | 36,500 | 36,500 |  | 0 |  |
| 内装工事 | 128,750 | 128,750 |  | 0 |  |
| 消費税 | 114,692 | 114,692 |  | 0 |  |
| 工事着工時（８／１７） |  |  | 1,200,000 |  |  |
| 工事終了時（１０／７） |  |  | 1,200,000 |  |  |
| 値引き |  | -7,214 |  |  |  |
| 支出合計 | 2,407,214 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |  |